УТВЕРЖДЕНО

 Приказом заведующего

 МКДОУ детский сад № 12

 № от 26 августа 2023

ПЛАН мероприятий («дорожная карта»)

Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 12 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей

По повышению значений показателей доступности для инвалидов к объекту и предоставляемых на нем услуг.

I Общие положения

1. План мероприятий («дорожная карта») Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 12 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей ( далее по тексту МКДОУ детский сад № 12) направлен на обследование условий по повышению значений показателей доступности инвалидов к объекту МКДОУ детский сад № 12 ( далее объект) и предоставляемым на нем услугам (далее - услуги) в сфере образования. План разработан с учетом требований приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 ноября 2015 года №1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи».

 2.Целью «дорожной карты» является поэтапное повышение, с учетом финансовых возможностей, уровня доступности для инвалидов к объекту и предоставляемым на нем услугам в сфере образования, в том числе:

-обеспечение условий доступности для инвалидов объекта ДОУ;

-обеспечение условий для беспрепятственного пользования инвалидами услугами в ДОУ;

-полноценная интеграция инвалидов в общество.

3. «Дорожной картой» в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 ноября 2015 года № 1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а так же оказания им при этом необходимой помощи» определяются:

-цели обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг;

-значения показателей доступности для инвалидов объектов и услуг( на период 2023-2030 годов);

-перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг.

1. Целями реализации «дорожной карты» являются:

создание условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения равных возможностей доступа к объекту МКДОУ детский сад № 12 и предоставляемым услугам, а также оказание им при этом необходимой помощи в пределах полномочий;

установление показателей, позволяющих оценивать степень доступности для инвалидов объекта и услуг;

-оснащение объекта приспособлениями, средствами и источниками информации в доступной форме, позволяющими обеспечить доступность для инвалидов предоставляемых на нем услуг;

-принятие и реализация решений о сроках поэтапного повышения значений показателей его доступности до уровня требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2. Для достижения заявленных целей «дорожной картой» предусмотрен перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов к объекту и услугам в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении доступности для инвалидов объектов и услуг путем учета указанных требований при разработке проектных решений на реконструкцию объекта.

«Дорожной картой» предусматривается создание необходимых условий для решения основных проблем с обеспечением для инвалидов беспрепятственного доступа к объекту и услугам ДОУ.

«Дорожной картой» предусматривается проведение мероприятий по поэтапному повышению значений показателей, предоставляемых услуг инвалидам с учетом имеющихся у них нарушений функций организма, а также оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих получению услуг.

Планируемое повышение значений показателей доступности объектов и услуг и сроки их достижения определены в «дорожной карте», исходя из норм и требований:

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации»;

образовательной программы дошкольного образования;

Программы развития МКДОУ детский сад № 12;

Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"

-постановления Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

-приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2020 г. № 904/пр «Об утверждении СП

59.13330.2020 "СНИП 35-01-2001 доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».

-приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 ноября 2015года №1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи»;

8. Основные ожидаемые результаты реализации «дорожной карты»:

поэтапное выполнение запланированных значений (показателей) доступности объекта и услуг с учетом финансовых возможностей МКДОУ детский сад № 12;

обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объекту и предоставляемым услугам ДОУ согласно запланированным показателям Плана мероприятий («дорожной карты») МКДОУ детский сад № 12

Реализация «дорожной карты» позволит сформировать условия для устойчивого развития доступной среды для инвалидов, повысить доступность и качество предоставляемых инвалидам услуг в сфере образования, преодолеть социальную разобщенность.

Сроки реализации Плана мероприятий «дорожной карты» – 2023–2030 годы.

Результатом реализации «дорожной карты» является повышение к 2030 году значений показателей доступности для инвалидов объекта и услуг МКДОУ детский сад № 12.

***II.Таблица повышения значений показателей доступности для инвалидов объекта и услуг в МКДОУ детский сад № 12***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п  | Наименование условий доступности для инвалидов объекта и услуг    | Единицы измере-ния  | Значение показателей (по годам)  | Управленческое решение  |
| 2023  | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  |   |
| 1  | Наличие в учреждении транспортных средств, используемых для перевозки инвалидов  | шт  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | Потребности в приобретении нет.  |
| 2  | Планируемое проведение на объекте капитального ремонта, реконструкции, модернизации, которые полностью будут соответствовать требованиям доступности для инвалидов к объекту и услугам.  | да/нет  | нет  | нет  | нет  | нет  | нет  | нет  | нет  | да  | при наличии финансовых средств на капитальный ремонт  |
| 3  | Наличие доступа к объекту инвалидов (до проведения капитального ремонта или реконструкции) и к месту предоставления услуги ( наличие архитектурных преобразований на объекте: установлен пандус, расширенны дверные проемы и т.д.).  | да/нет  | нет  | нет  | нет  | нет  | нет  | нет  | нет  | да  | при наличии финансовых средств на капитальный ремонт  |
| 3.1.  | Предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме  | да/нет  | да  | да  | да  | да  | да  | да  | да  | да  |   |
| 3.2.  | Предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида  | да/нет  | да  | да  | да  | да  | да  | да  | да  | да  |   |
| 4.  | Обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидам и возможности для самостоятельного их передвижения по объекту с целью получения услуг в сфере образования, в том числе наличие:  | да/нет  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4.1.  | Выделение стоянки автотранспортных средств для инвалидов  |   | да  | да  | да  | да  | да  | да  | да  | да  |   |
| 4.2.  | Наличие сменной кресла-коляски  |   | да  | да  | да  | да  | да  | да  | да  | да  |   |
| 4.3.  | Наличие адаптированного лифта  |   | нет  | нет  | нет  | нет  | нет  | нет  | нет  | нет  | Нет  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | необходимости т.к. услуга может оказываться на 1 этаже здания.  |
| 4.4.  | Наличие поручней  |   | нет  | нет  | нет  | нет  | нет  | нет  | нет  | да  | При наличии финансовых средств  |
| 4.5  | Наличие на входе пандуса  |   | нет  | нет  | нет  | нет  | нет  | нет  | нет  | да  | При наличии финансовых средств на капитальный ремонт  |
| 4.6.  | Предусмотрена подъемная платформа (аппарель)  |   | нет | нет  | нет  | нет  | нет  | нет  | нет  | да  |  При наличии финансовых средств |
| 4.7.  | Имеются раздвижные двери  |   | нет  | нет  | нет  | нет  | нет  | нет  | нет  | нет  | нет необходимости  |
| 4.8.  | Наличие доступных входных групп  |   | нет | нет  | нет  | нет  | нет  | нет  | нет  | да  |  При наличии финансовых средств |
| 4.9.  | Наличие доступных санитарно-гигиенических помещений  |   | нет  | нет  | нет  | нет  | нет  | нет  | нет  | да  | При наличии финансовых средств на капитальный ремонт  |
| 4.10  | Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок  |   | нет  | нет  | нет  | нет  | нет  | нет  | нет  | нет  | Нет технической возможности для расширения, нарушится целостность здания  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5  | Наличие (приобретение) специального оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объекту (местам предоставления услуг) с учетом ограничений жизнедеятельности инвалида, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне   | да/нет  | да  | да  | да  | да  | да  | да  | да  | да  |   |
| 6  | Наличие помещений объекта, на которых обеспечен доступ к оказанию услуг инвалидам  | шт  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |   |
| 7  | Наличие в организации утвержденного Паспорта доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг  |   | да  | да  | да  | да  | да  | да  | да  | да  |   |
| 8  | Количество услуг, предоставляемых на объекте в сфере образования с использованием русского жестового языка, и /или организацией допуска на объект сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика  | шт.  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | При потребности заключение Договора на оказание услуг сурдопереводчика и/или тифлосурдопере водчика  |
| 9  | Доля работников, предоставляющих услуги инвалидам и прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации, от общего числа работников, предоставляющих услуги.  | %  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |   |
| 10  | Количество услуг, предоставляемых на объекте инвалидам, с сопровождением ассистента помощника  | шт.  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |   |
| 11  | Количество услуг на объекте в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением тьютора.  | шт.  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | Введение в штатное расписание должности тьютора при необходимости  |
| 12  | Адаптация официального сайта объекта для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)  | да/нет  | да  | да  | да  | да  | да  | да  | да  | да  |   |
| 13  | Наличие на объекте специально отведенного места для размещения собаки-проводника (при посещении объекта инвалида по зрению)  | да/нет  | нет  | нет  | нет  | нет  | нет  | нет  | нет  | нет  | При необходимости  |
| 14  | Предоставление на бесплатной основе учебников и учебных пособий, иной учебной литературы, а также специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования  | %  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | Пополнение по потребности и при наличии финансовых средств.  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п  | Наименование мероприятия  | Нормативный правовой акт, иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия или который планируется принять  | Ответственные исполнители, соисполнители  | Срок реализации  | Планируемые результаты влияния мероприятия на повышение значения показателя доступности для инвалидов объектов и услуг  |
| I .Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объекта инфраструктуры, включая оборудование объекта необходимыми приспособлениями  |
| 1  | Проведение паспортизации объекта и/или актуализации и предоставляемых на нем услуг (при необходимости)  | Приказ Минобрнауки России от 9 ноября 2015 г. №1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов  | Заведующий  | 2023-2030г.  | Актуализация паспорта доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг в ДОУ по  |

 ***III. Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объекта и услуг МКДОУ детский сад № 12***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи»;    |  |  | согласованию с представителем общества инвалидов. Определение объемов работ по обеспечению условий доступности и их финансирования, уточнение базовых значений показателей и сроков выполнения мероприятий.  |
| 2  | Реализация мер по созданию физической доступности входной группы в соответствии с потребностями инвалидов (установка пандуса, наличие вывески с наименованием ДОУ, графиком работы, мнемосхем , табличек выполненными рельефноточечным шрифтом Брайля)   | Программа развития ДОУ; Административно-распорядительные акты ДОУ; Локальные сметные расчеты для проведения капитального ремонта  | Заведующий  | 2023-2030г При наличии финансирова ния  | Обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидам и возможности для самостоятельного их передвижения по объекту с целью получения услуг в ДОУ  |
| 3  | Проведение капитального ремонта, реконструкции, модернизации объекта ДОУ, в котором предоставляются услуги населению, в целях приведения объекта в полное соответствие требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг | Программа развития ДОУ; Административно-распорядительные акты ДОУ; Локальные сметные расчеты для проведения капитального ремонта.  | заведующий  | 2023-2030г При наличии финансирования  | Обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидам и возможности для самостоятельного их передвижения по объекту с целью получения услуг в ДОУ  |
|   |

***II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1  | Организация обучения и инструктирования специалистов, связанных с обеспечением доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг с учетом имеющихся у инвалидов стойких расстройств функций организма и ограничений жизнедеятельности  | Административно-распорядительные акты ДОУ  | заведующий  | ежегодно  | Увеличение доли специалистов, прошедших обучение или инструктирование по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг  |
| 2  | Обеспечение сопровождения инвалидов, имеющих стойкие расстройства функций зрения и самостоятельного передвижения, и оказания им помощи на объектах в сфере образования  | Административно-распорядительные акты ДОУ  | заведующий  | 2023-2030 годы   | Увеличение числа работников ДОУ, на которых административнораспорядительным актом возложены обязанности по оказанию инвалидам помощи при предоставлении им услуг  |
| 3  | Оказание услуг инвалидам:  |   | заведующий  | 2023-2030 годы  | Расширение сферы предоставления услуг  |
| 3.1.  | по месту жительства инвалида  | Административно-распорядительные акты ДОУ  | заведующий старший воспитатель  | 2023-2030 годы  |   |
| 3.2.  | в дистанционной форме  | Административно-распорядительные акты ДОУ  | заведующий старший воспитатель  | 2023-2030 годы  |   |
| 3.3.  | с использованием русского жестового языка, с допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика на объект в сфере образования  | Административно-распорядительные акты ДОУ  | заведующий старший воспитатель  | 2023-2030 годы  |   |
| 3.4.  | с нарушением слуха (слабослышащих) с использованием электронного взаимодействия и сети Интернет  | Административно-распорядительные акты ДОУ  | заведующий старший воспитатель  | 2023-2030 годы  |   |
| 4.  | Разработка индивидуальных маршрутов сопровождения детей-инвалидов согласно ИПР ребенка-инвалида  | Образовательная программа дошкольного образования, адаптированные образовательные программы.  | заведующий старший воспитатель  | 2023-2030 годы  | Обеспечение условий образования детей с инвалидностью.  |
| 5  | Развитие условий для организации образования детей – инвалидов в группах по адаптированным образовательным программам  | Образовательная программа дошкольного образования, адаптированные образовательные программы, Административно-распорядительные акты ДОУ  | заведующий  | 2023-2030 годы  | Обеспечение условий образования детей с инвалидностью.  |
| 6  | Организация и проведение курсов повышения квалификации работников, обеспечивающих предоставление образовательных услуг детям-инвалидам   | План работы по повышению квалификации педагогических работников МКДОУ детский сад № 12 | заведующий старший воспитатель  | 2023-2030г.  | Повышение профессиональной компетенции педагогических работников ДОУ по организации обучения и воспитания детей-инвалидов и детей с ОВЗ  |
| 7  | Организация работы по адаптации официального сайта объекта для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)  | Положение об официальном сайте МКДОУ детский сад № 12  | заведующий  | 2023-2030г.  | Расширение сферы предоставления услуг инвалидам с нарушением зрения (слабовидящих)  |